# Phần 1:

Reference Story “Xem lịch sử chuyến đi” được thống nhất là 3 Story Points (SP). Đội sử dụng thang điểm 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Developers chịu trách nhiệm ước lượng; Product Owner làm rõ giá trị và phạm vi.

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm / Lý do | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình 3, 3, 5, 5 thành 4 SP. Vi phạm quy tắc không lấy trung bình; kết quả 4 cũng không thuộc thang điểm của đội. | Ước lượng không nhất quán với thang điểm, làm sai lệch tổng năng lực và phạm vi Sprint. |
| P2 | Chưa hợp lý | PO tự chọn 5 SP để kịp kế hoạch, trong khi Developers là người chọn điểm. Vi phạm nguyên tắc phân quyền ước lượng. | Điểm có thể bị ép thấp hơn độ lớn thực tế, dẫn đến cam kết quá nhiều việc và tăng nguy cơ không hoàn thành Sprint. |
| P3 | Hợp lý | Sau khi người chọn 3 và 8 giải thích giả định, cả nhóm bỏ phiếu lại và thống nhất 5 SP; kết quả thuộc thang điểm và phản ánh đồng thuận của Developers. | Ước lượng có cơ sở chung hơn, giúp lập kế hoạch Sprint đáng tin cậy hơn. |
| P4 | Chưa hợp lý | 13 SP là giá trị hợp lệ nhưng ghi “13 SP = 52 giờ” vi phạm quy tắc SP không quy đổi cố định sang giờ/ngày. | Đội có thể dùng quy đổi sai để dự báo thời gian, gây kỳ vọng không thực tế và tạo áp lực tiến độ. |
| P5 | Chưa hợp lý | Phạm vi chưa rõ vì chưa xác định mã giới thiệu có được kết hợp với khuyến mãi khác hay không. Việc chốt 13 SP theo đa số bỏ qua rủi ro và giả định chưa được làm rõ. | Ước lượng có thể sai đáng kể khi phát hiện thêm quy tắc tích hợp, làm phát sinh công việc và ảnh hưởng kế hoạch Sprint. |

# Phần 2:

## P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Developers cần thảo luận vì sao có người chọn 3 và có người chọn 5, tập trung vào giả định về OTP, gửi SMS, xác thực và xử lý lỗi. Sau khi làm rõ phạm vi và rủi ro, Developers bỏ phiếu lại để thống nhất một giá trị thuộc thang điểm; không lấy trung bình.

## P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

PO cần làm rõ luồng nghiệp vụ, phạm vi tích hợp, xử lý giao dịch thất bại và hoàn tiền; PO không được tự quyết định SP. Developers đánh giá lại rủi ro tích hợp và bỏ phiếu lại để chọn điểm phù hợp trên thang của đội.

## P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Giữ kết quả 13 SP nếu Developers vẫn đồng thuận sau khi xem xét rủi ro tích hợp bản đồ, cập nhật vị trí thời gian thực, quyền truy cập vị trí và xử lý mất kết nối. Xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”; SP chỉ thể hiện độ lớn tương đối, không phải số giờ cố định.

## P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

PO cần xác nhận quy tắc áp dụng đồng thời mã giới thiệu với mã giảm giá/khuyến mãi khác, thứ tự ưu tiên, điều kiện hợp lệ và cách xử lý khi không đủ điều kiện. Khi phạm vi và các trường hợp biên đã rõ, Developers mới thảo luận rủi ro và ước lượng lại; không chốt chỉ vì đa số chọn 13.